ANEXO I

REQUISIÇÃO Nº  92157

CONSTRUÇÃO DE 20 TANQUES PARA PISCICULTURA PARA 10 PRODUTORES RURAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

| ATIVIDADES |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 4 Meses |
| CONSTRUÇÃO DE AÇUDES (M³) | 4.269,048 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 13269,048 |

A execução dos 20 (vinte) TANQUES deverá ser realizada pela empresa que será contratada de acordo com o projeto executivo de cada tanque durante o período de 4 meses.

André Urdangarin Borba

Técnico Agropecuária

CREA  RS 2212988095

Fabiano Oswald

Secretário Municipal de Agropecuária

ANEXO II

REQUISIÇÃO Nº  92157

CONSTRUÇÃO DE 20 TANQUES PARA PISCICULTURA PARA 10 PRODUTORES RURAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ATIVIDADES | MESES 2014 |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 4 Meses |
| (R$) | 21.345,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 66.345,24 |
| (%) | 32,20 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 100 % |

As medições das obras serão realizadas por técnico habilitado da prefeitura de Candiota que deverá atestar a Execução dos Tanques de acordo com o projeto executivo através de laudo técnico e emissão de boletim de medição.

André Urdangarin Borba

Técnico Agropecuária

CREA RS 2212988095

Fabiano Oswald

Secretário Municipal de Agropecuária